청광 (Cheonggwang)

개발 기획서

Development Plan Document

— 청소 특화 역경매 매칭 플랫폼 —

문서 버전: v1.0

작성일: 2026.04.22

대상 독자: 클라이언트 · 의사결정자

기밀 (Confidential)

# 목차

# 1. 문서 개요

## 1.1 목적

본 문서는 청광(Cheonggwang) 서비스의 개발 방향, 사용자, 범위, 핵심 요구사항 및 기능을 의사결정에 필요한 수준으로 정리한 공식 개발 기획서다. 클라이언트 및 의사결정자가 서비스의 전체 구조와 단계별 추진 계획을 한 문서로 파악할 수 있도록 구성했다.

기존에 작성된 기능 정의서·정보구조 문서·디자인 정의서·코드베이스 분석서·1인 운영 실행계획서의 핵심 내용을 본 문서에 통합·요약했으며, 세부 스펙이 필요한 경우 각 원본 문서를 참조한다.

## 1.2 대상 독자

| 독자 | 활용 방법 |
| --- | --- |
| 클라이언트 · 투자자 | 서비스 개요, 시장 포지셔닝, 단계별 로드맵 확인 |
| 의사결정자 · 프로덕트 리더 | 범위·우선순위·리스크 검토 및 단계 승인 |
| 기획 · 디자인 · 개발 실무자 | 세부 스펙 문서(기능정의서·IA·디자인정의서)로 진입하기 위한 관문 문서 |
| 외부 파트너 · 협력사 | 서비스 성격과 협업 포인트 이해 |

## 1.3 관련 문서 (원본 참조)

| 문서 | 역할 | 버전 |
| --- | --- | --- |
| 청광_기능_정의서.md | 전체 기능의 단일 참조. 그룹별·화면별 입력/출력/상태 머신 | v0.1 |
| 청광_IA_화면플로우.md | 정보구조 트리·화면 목록·핵심 유저 플로우 | v0.2 |
| 청광_디자인_정의서.md | 디자인 토큰·컴포넌트·레이아웃·상태 시각 표현 | v0.5 |
| 청광_코드베이스_분석서.md | 현재 구현 상태(AI 홍보 페이지)와 매칭 플랫폼 미구현 현황 | — |
| 청광_1인운영_실행계획서.md | 1인 운영 관점의 범위 축소·단계 연기 권고 | 2026-04-22 |
| 청광_화면목업.html | 역경매 플로우 기준 화면 프로토타입 | — |

## 1.4 문서 규약

- [관찰] — 프로토타입·코드·원본 문서에서 명시적으로 확인된 사항

- [추정] — 일관성상 합리적 추정이나 확정 필요한 사항

- [결정 대기] — 본 문서 작성 시점에 결정되지 않은 항목 (제10장 종합)

- 용어 표기: 의뢰인 = 청소 서비스를 의뢰하는 고객, 청명 = 청소 전문가(업체/개인사업자)

# 2. 서비스 개요

## 2.1 한 줄 정의

청광은 청소에 특화된 역경매 매칭 플랫폼이다. 의뢰인은 한 번의 요청으로 복수의 청명으로부터 견적을 받아 비교·선택하고, 청명은 자신의 전문 영역·지역에 맞는 고객을 시간 낭비 없이 수주한다.

## 2.2 배경 및 문제 정의

| 이해관계자 | 현재의 문제 | 청광이 해결하는 방법 |
| --- | --- | --- |
| 의뢰인 (가정·사무실·상가) | · 청소 업체 정보가 파편화되어 비교가 어려움 · 가격·품질·응답 속도 예측 불가 · 불투명한 견적, 분쟁 시 책임소재 불명 | · 표준화된 요청 양식으로 복수 견적 동시 수신 · 재계약률·응답시간·완료건수 3대 지표 공개 · 상태 머신 기반 거래 흐름 + 배상보험 표기 |
| 청명 (청소 전문가) | · 신규 고객 유입 채널 부족, 광고 의존도 높음 · 비전문 문의·허수 요청 응대 피로 · 포트폴리오·신뢰를 보여줄 공간 없음 | · 매칭 알고리즘이 지역·전문성 기준으로 필터링 · 견적서 작성 도구 + 표준 가격 가이드 · Before/After 포트폴리오 · 인증 배지 |

## 2.3 핵심 가치 제안 (Value Proposition)

- 신뢰 가시화 — 재계약률 · 평균 응답시간 · 완료 작업 수의 3대 지표를 전면 표기

- 역경매 구조 — 의뢰인은 1회 요청으로 복수 견적을 비교, 청명은 조건 부합 고객만 응답

- 증거 기반 마케팅 — Before/After 사진을 리뷰보다 상위에 배치 (Show, Don’t Tell)

- 거래 신체기관 = 채팅 — 결제·방문예약·리뷰요청을 모두 채팅 스레드 하단 액션으로 통합

- 상태 머신 기반 거래 관리 — 요청 → 견적수신 → 협의진행 → 거래완료 4단계 일원화

## 2.4 경쟁·레퍼런스 분석

포괄 긱매칭 플랫폼(숨고)을 레퍼런스로 하되, 청광은 청소 1개 도메인만 다루므로 다음 방향으로 특화한다.

| 항목 | 숨고 (레퍼런스) | 청광 (특화 포인트) |
| --- | --- | --- |
| 카테고리 | 수백 개 (다목적) | 청소 유형 5종 × 주기 2축 매트릭스 |
| 핵심 증거 | 프로필·리뷰 | 배상보험 배지 · Before/After · 재계약률 |
| 가격 | 고수 제시가 | 표준 견적 가이드 + 역경매 범위 |
| 홈 상단 | 카테고리 아이콘 그리드 | 오늘의 할 일 (진행 중 견적 · 예정 방문) |
| 커뮤니티 | Q&A 중심 | 청소 팁 / Before-After 케이스 중심 |
| 용어 | "고용" 탭 | "진행중" 탭 (고용 어감 회피) |

# 3. 타깃 사용자 & 페르소나

## 3.1 사용자 그룹 요약

| 그룹 | 설명 | 핵심 여정 |
| --- | --- | --- |
| 의뢰인 (Demand) | 가정·사무실·상가·빌딩 운영자. 일회성 및 정기 청소 수요 | 견적 요청 → 비교 → 채팅 → 결제 → 거래완료 → 재방문 |
| 청명 PRO (Supply) | 청소 전문가·업체. 개인사업자 또는 법인, 지역 기반 운영 | 요청 수신 → 견적서 작성 → 채팅 협의 → 방문·작업 → 정산 |
| 청광 파트너사 (Phase 0) | 청광의 오프라인 청소 서비스를 이용하는 소상공인(음식점·미용실·카페) | AI 홍보 페이지 생성 · 위생 안심 배지 부여 |

## 3.2 페르소나 — 의뢰인

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 이름 · 연령 | 김지수, 34세 |
| 상황 | 역삼동 신혼집 입주청소 필요. 친구 추천/검색 병행 중 |
| 주 사용 시간 | 퇴근 후 저녁 9~11시, 주말 오전 |
| 주요 요구 | ① 업체 비교를 빠르게 ② 가격·품질 수치 근거 ③ 배상보험 유무 |
| 불안 요소 | 견적 후 추가 비용, 파손·지각 시 책임, 낯선 업체에 집 오픈 |
| 성공 경험 | 22분 내 첫 견적 수신 → 3개 업체 가격 범위 확인 → 1회 채팅으로 결정 |

## 3.3 페르소나 — 청명 PRO

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 이름 · 업력 | 박새봄홈서비스, 개인사업자 7년차 |
| 상황 | 강남·서초 일대 입주·정기 청소 전문. 월 40~60건 수주 필요 |
| 주 사용 시간 | 오전 6~8시 일정 확인, 이동 중 스마트폰 응대 |
| 주요 요구 | ① 조건 부합 요청만 필터링 ② 견적서 빠른 작성 ③ 재계약 고객 유지 |
| 불안 요소 | 지역/유형 부정합 요청 피로, 경쟁 청명 수 · 최저가 경쟁 우려 |
| 성공 경험 | 받은 요청 카드 좌/우 스와이프로 3초 판단, 견적서 슬라이더로 30초 내 제출 |

# 4. 제품 범위 및 단계별 출시 전략

## 4.1 단계별 로드맵 개요

청광은 본격 매칭 플랫폼을 일시에 출시하지 않고, 운영 리스크·인력 상황을 고려하여 세 단계로 구분하여 추진한다. Phase 0의 매출·운영 지표를 달성했을 때 Phase 1에 착수한다.

| 단계 | 기간(예상) | 핵심 제품 | 주 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 (현재) | ~12개월 | AI 홍보 페이지 생성기 + 위생 안심 배지 | 기존 청광 고객 부가서비스 수익화 · 운영 자동화 기반 구축 |
| Phase 1 | 12~24개월 | 청소 역경매 매칭 플랫폼 (의뢰인 앱 + 청명 PRO 앱) | 역경매 매칭 MVP · 3대 지표 기반 신뢰 체계 · 상태 머신 완비 |
| Phase 2 | 24개월+ | 커뮤니티 · 리뷰 · 다도메인 확장 | SEO 유입 채널 · 업종 확장(오피스·공장·특수) · 정기 구독 고도화 |

## 4.2 In Scope (본 기획의 대상)

- 의뢰인 앱 전체 기능 (그룹 G·A·B·C·D) — 탐색·매칭·견적·거래·커뮤니티

- 청명 PRO 앱 전체 기능 (그룹 E·F·H·I) — 대시보드·요청처리·소통·프로필

- 공통 크로스 로직 (그룹 X) — 거래 상태 머신·알림·매칭 가중치·임시저장·결제 정책

- Phase 0 AI 홍보 페이지 제품의 안정 운영 및 Phase 1 전환 설계

## 4.3 Out of Scope (본 기획에서 제외)

- 해외 시장 진출·다국어 지원 (v1.x 검토)

- 청명이 직접 운영하는 별도 웹 포털·B2B 대량 수주 시스템

- 보험사 API 직접 연동 (초기에는 수동 증빙 제출 + 뱃지 표기)

- 결제 수단 중 가상자산·해외결제 (국내 PG 단일 게이트웨이 운영)

## 4.4 Phase 1 착수 조건 (1인 운영 실행계획서 §13 준거)

| 조건 | 기준치 |
| --- | --- |
| Phase 0 월 매출 | 1,000만원 이상 3개월 연속 |
| CS 인력 | 정규직 또는 장기 파트타임 1명 이상 확보 |
| 법무 예산 | 500만원 이상 (이용약관·개인정보·분쟁 대응) |
| 공급측 사전 수요 | 청명 PRO 사전 의향서 50명 이상 확보 |

# 5. 핵심 요구사항

## 5.1 기능 요구사항 요약 (FR)

| ID | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 의뢰인은 한 번의 요청으로 복수 청명에게 견적을 받을 수 있어야 한다 | Must |
| FR-02 | 청명은 받은 요청을 좌/우 스와이프 또는 리스트로 빠르게 분류할 수 있어야 한다 | Must |
| FR-03 | 견적서는 금액 슬라이더·시간·인원·옵션 체크리스트로 구성된 표준 양식을 따른다 | Must |
| FR-04 | 거래는 4단계 상태 머신으로 일원화되며 순방향 전이만 허용된다 | Must |
| FR-05 | 채팅 스레드는 결제요청·방문예약·리뷰요청을 포함하는 거래 허브 역할을 한다 | Must |
| FR-06 | 청명 프로필은 재계약률·응답시간·완료작업 3대 지표를 상단에 노출한다 | Must |
| FR-07 | Before/After 포트폴리오를 리뷰보다 상위 위치에 배치한다 | Must |
| FR-08 | 배상보험 가입 여부는 카드·상세 전 화면에서 명시적으로 식별 가능해야 한다 | Must |
| FR-09 | 위치 기반 추천 및 지도 뷰는 MVP부터 포함한다 | Should |
| FR-10 | 커뮤니티 탭은 비로그인 열람이 가능해야 한다 (SEO 유입) | Should |
| FR-11 | 정기 구독 관리 화면에서 일시정지·재개·해지·방문일 변경이 가능해야 한다 | Should |
| FR-12 | 운영자 대시보드에서 파트너 플래그·쿠폰·템플릿을 관리할 수 있어야 한다 | Must (Phase 0) |
| FR-13 | 청광페이 결제·환불·자동 세금계산서가 시스템적으로 지원되어야 한다 | Must (Phase 0) |

## 5.2 비기능 요구사항 (NFR)

| 영역 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 성능 | 첫 견적 도착 중앙값 ≤ 30분, 푸시 알림 지연 ≤ 5초 |
| 가용성 | 월 가동률 99.5% 이상, 5분 간격 Uptime 모니터링 |
| 보안 | 세션 쿠키 5일 만료, 환경변수 플랫폼 시크릿 이관, Firebase 보안 규칙 정기 점검 |
| 개인정보 | 최소 수집 원칙(이름·전화·주소만), 연 1회 외부 보안 점검 |
| 접근성 | 모바일 퍼스트, 주요 CTA는 엄지 도달 영역(Sticky Bar) 내 고정 |
| 국제화 | 한국어 단일 (Phase 2에서 영어 확장 검토) |
| 확장성 | Firebase Blaze 기반, Functions 1GiB · 3600s · asia-northeast3 |
| 관측성 | Sentry(Web·Functions) + UptimeRobot + 카카오 알림톡 3중 모니터링 |

## 5.3 규제·법무 요구사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 이용약관·개인정보처리방침 | 출시 전 법무 1회 검토 필수 (약 30~50만원) |
| 용역 중개업 | 생활·공간 서비스 분쟁 조정 대상 여부 확인 |
| 전자금융거래법 | PortOne 등 등록 PG 경유 의무화, 자체 결제 대행 금지 |
| 전자세금계산서 | PortOne 연동으로 자동 발행 |
| 개인정보보호법 | 의뢰인 주소·전화번호는 거래 완료 후 30일 보관 후 마스킹 |
| KYC | 청명 가입 시 신원확인·배상보험 증빙 수집 → 파트너 플래그는 운영자 수동 부여 |

# 6. 기능 정의

## 6.1 기능 그룹 인덱스

청광의 모든 기능은 아래 10개 그룹으로 분류된다. 각 그룹의 세부 기능은 기능정의서 원본을 참조한다.

| 그룹 | 영역 | 사용자 | 대표 화면 | 기능 수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 공통 (Global) | 양측 | 전역 | 5 |
| A | 의뢰인 · 탐색·매칭 | 의뢰인 | 홈 / 청명찾기 / 청명상세 | 9 |
| B | 의뢰인 · 견적 요청·관리 | 의뢰인 | 견적요청 / 요청완료 / 받은견적 | 8 |
| C | 의뢰인 · 거래·소통 | 의뢰인 | 채팅목록 / 채팅스레드 | 7 |
| D | 의뢰인 · 커뮤니티 | 의뢰인 | 커뮤니티 | 4 |
| E | 청명 PRO · 대시보드·운영 | 청명 | 홈 대시보드 / 일정 캘린더 | 8 |
| F | 청명 PRO · 요청 처리 | 청명 | 받은요청 / 견적서 작성 | 7 |
| H | 청명 PRO · 소통 | 청명 | 채팅 / 채팅 스레드 | 6 |
| I | 청명 PRO · 프로필·포트폴리오 | 청명 | 프로필 | 5 |
| X | 크로스 · 비즈니스 로직 | 시스템 | — | 7 |

## 6.2 그룹 G — 공통 (Global)

| ID | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 지역(행정동) 설정 | 의뢰인 홈 상단 드롭다운. 주소 검색 또는 GPS 자동. 전역 컨텍스트로 저장 |
| G2 | 알림 센터 진입 | 우상단 벨 아이콘 + 빨간 점 배지. 미읽음 카운트 리셋 |
| G3 | Bottom Tab 네비게이션 | 의뢰인 5탭 / 청명 5탭. 탭 간 상태 보존 |
| G4 | 탭 배지 | 받은견적·채팅 탭 빨간 점으로 새 이벤트 알림 |
| G5 | 활동 상태 토글 (청명) | ON: 신규 매칭 수신 / OFF: 매칭 차단, 기존 대화 유지 |

## 6.3 그룹 A — 의뢰인 · 탐색·매칭

### 3.1 홈 대시보드

- A1 · 오늘의 할 일 카드 — 새 견적·예정 방문·미확인 주차·결제 요청 4건 합산

- A2 · 새 견적 N건 도착 배너 — 브랜드 강조색 + 요청 스펙 요약

- A3 · 새 견적 요청 CTA — 5단계 마법사 진입

- A4 · 청소 유형 6-타일 — 입주·사무실·에어컨·이사·특수·정기

### 3.2 청명 찾기

- A5 · 검색 (텍스트) · A6 · 필터 칩 4종 · A7 · 리스트/지도 토글

- A8 · 청명 리스트 카드 — 사진·상호·평점·거리·재계약률·응답시간·보험

- A9 · 결과 카운터 — "역삼동 기준 · 24명"

### 3.3 청명 상세

- A10 · 즐겨찾기 · A11 · 3-셀 스탯 카드 · A12 · 서비스/단가 테이블

- A13 · Before/After 캐러셀 · A14 · 문의 + 견적 요청하기 Dual CTA

## 6.4 그룹 B — 의뢰인 · 견적 요청·관리

5단계 마법사로 표준화된 요청을 생성하고, 4단계 상태 머신으로 진행 상태를 추적한다.

- B1~B4 · 견적 요청 마법사 — 청소 유형 · 유형별 조건 분기 · 다음 버튼 상태 제어 · 요청 완료 애니메이션

- B5 · 진행중/완료 탭 · B6 · 4단계 프로그레스 (요청 → 견적수신 → 협의진행 → 거래완료)

- B7 · 가격 범위 표시 (3개 청명 · 22~32만원) · B8 · 비교하기 CTA

## 6.5 그룹 C — 의뢰인 · 거래·소통

- C1 · 4종 상태 필터 (전체·안읽음·진행중·완료)

- C2·C3 · 대화 행 및 상태 Chip (3시간 내·결제대기·진행중·협의중 등)

- C4·C5 · 거래 상태 헤더 + 견적서 버블

- C6·C7 · 작업 완료 후 메시지 디바이더 + 메시지 입력/플러스 메뉴

## 6.6 그룹 D — 의뢰인 · 커뮤니티

- D1 · 4종 탭 (질문답변 / Before·After / 청소 팁 / 공지)

- D2 · Before·After 썸네일 (4:3 고정 비율, 유형·평수·업체·시간·비용·평점)

- D3 · 하트·댓글·공유 3종 액션 (비로그인 시 로그인 유도)

- D4 · 유형별 추가 필터링 (Phase 1.x 검토)

## 6.7 그룹 E — 청명 PRO · 대시보드·운영

- E1 · 인사 + 활동 토글 · E2 · 오늘의 현황 3지표

- E3 · 오늘 방문 리스트 · E4 · 신규 견적 요청 배너 + 인사이트

- E5 · 이번 주 성과 섹션

- E6~E9 · 월/주/일 캘린더 · 일자별 도트 · 선택 일자 상세 · 일정 추가

## 6.8 그룹 F — 청명 PRO · 요청 처리

- F1 · 스택 카운터 · F2 · 필터 진입 · F3 · 좌/우 스와이프 네비

- F4 · 2×2 메타 그리드 (희망일정·지역·공간·경쟁 청명 수)

- F5 · 고객 요청사항 원문 박스 · F6 · 표준 견적 범위 카드

- F7 · 하단 Dual CTA (넘기기 / 견적 보내기)

- F8~F14 · 견적서 작성 — 헤더·슬라이더·스텝퍼·옵션 체크·한마디·Sticky 합계·임시저장

## 6.9 그룹 H — 청명 PRO · 소통

- H1~H4 · 채팅 목록 — 검색·이니셜 아바타·상태 Chip 3종·미읽음 뱃지

- H5 · 거래 메타 헤더 + 전화(청명→고객 단방향)

- H6 · 견적 수락 시스템 메시지 · H7 · 4-액션 Quick Menu

- H8 · 서비스 시그니처 Chip (이모지 대신 정돈된 Chip)

## 6.10 그룹 I — 청명 PRO · 프로필·포트폴리오

- I1 · 인증 뱃지 + 기본 정보 (신원확인·배상보험 2단계)

- I2 · 핵심 3지표 (완료·재계약률·응답시간)

- I3 · 3탭 (포트폴리오·서비스 단가·후기)

- I4 · 새 작업 업로드 (Before/After 2장 페어 필수)

- I5 · 최근 작업 2-컬럼 그리드

## 6.11 그룹 X — 크로스·비즈니스 로직

아래 7개 크로스 로직은 의뢰인·청명 양 앱이 공유한다. 변경 시 반드시 양쪽 문서 Changelog에 반영한다.

| ID | 영역 | 요지 |
| --- | --- | --- |
| X1 | 거래 상태 머신 | 4단계 (요청 → 견적수신 → 협의진행 → 거래완료), 순방향만 허용 |
| X2 | 상태 Chip 어휘표 | 7개 상태 코드 고정(requested / quote_sent / quote_accepted / payment_pending / payment_done / completed / regular) |
| X3 | 알림·상태전이 트리거 | 신규 요청·견적 도착·메시지·결제요청·일정 리마인드·리뷰요청 |
| X4 | 매칭·신뢰 지표 산출 | 재계약률 180일 / 평균 응답 30일 / 완료작업 누적 |
| X5 | 임시저장 & 드래프트 | 마법사·견적서·메시지 입력 24시간 서버 드래프트 |
| X6 | 결제 & 크레딧 정책 | PortOne PG 중개, 크레딧은 광고·상위노출 금지 |
| X7 | 권한·계정·온보딩 | 위치·푸시·카메라 순차 요청, 청명 신원확인 필수 |

# 7. 정보 구조 & 주요 화면 흐름

## 7.1 의뢰인 앱 IA (5-탭 구조)

| 탭 | 핵심 역할 | 주요 하위 화면 |
| --- | --- | --- |
| 홈 | 오늘의 할 일 · 빠른 견적 요청 | /home · /home/region |
| 청명찾기 | 직접 탐색 (역경매 외 경로) | /pros · /pros/[proId] |
| 받은견적 | 역경매 거래 허브 | /quotes · /quotes/new · /quotes/[quoteId] |
| 채팅 | 협의·결제·방문예약·리뷰 통합 | /chat · /chat/[threadId] |
| 커뮤니티 | SEO 유입 + 재방문 채널 | /community · /community/[postId] · /community/new |

## 7.2 청명 PRO 앱 IA

| 탭 | 핵심 역할 | 주요 하위 화면 |
| --- | --- | --- |
| 홈 | 오늘의 현황 · 방문 · 신규 요청 인사이트 | 대시보드 + 활동 토글 |
| 받은요청 | 스와이프 기반 빠른 응답/스킵 | 요청 스택 + 견적서 작성 |
| 일정 | 월/주/일 뷰 + 블록 관리 | 캘린더 + 선택 일자 상세 |
| 채팅 | 고객 응대 · Quick Menu 4종 | 채팅 목록 + 스레드 |
| 프로필 | 포트폴리오 · 단가 · 후기 관리 | 3탭 프로필 |

## 7.3 핵심 유저 플로우 5종

### Flow A · 역경매 견적 요청 → 거래 완료 (메인)

홈 → 견적 요청 CTA → 5단계 마법사 → 완료 스낵바 → 받은견적 탭 → 견적 비교 → 채팅 진입 → 협의·방문 예약 → Before/After 공유 → 결제 요청 수락 → 리뷰 → 거래완료

### Flow B · 청명 직접 검색 → 1:1 문의

청명찾기 → 필터 → 리스트/지도 → 청명 상세 → 채팅 문의 → 협의 후 정식 견적 요청 또는 바로 예약

### Flow C · 재방문 → 진행 중 업무 복귀

앱 오픈 → 홈 오늘의 할 일 카드 → 받은견적 상세 또는 채팅 스레드로 직행

### Flow D · 청명 요청 수주

받은요청 스택 → 좌/우 스와이프 → 조건 확인 → 견적서 작성(슬라이더·스텝퍼·옵션) → 전송

### Flow E · 커뮤니티 SEO 유입

검색엔진 → Before/After 게시물 → 비로그인 열람 → 하단 CTA "가입하고 견적 받기" → 전환

# 8. 거래 상태 머신 & 비즈니스 로직

## 8.1 거래 상태 머신 (X1)

| 단계 | 진입 조건 | 청명 화면 | 의뢰인 화면 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요청 | 의뢰인이 견적 요청 제출 | 받은 요청 스택에 카드 생성 | 받은견적 진행중 1행 생성 |
| 견적수신 | 청명 1명 이상 견적서 발송 | 해당 스레드 "견적 발송" 시스템 메시지 | 프로그레스 2단계 · 가격 범위 갱신 |
| 협의진행 | 의뢰인 메시지 왕복 또는 견적 수락 | 채팅 상태 "협의중" | 채팅 상태 "진행중" |
| 거래완료 | 결제 + 작업 완료 체크 | 채팅 "결제완료" + 구분선 | 받은견적 4단계 + 완료 탭 + 리뷰 유도 |

원칙: 순방향 전이만 허용. 환불·분쟁은 별도 보조 상태 머신(X6)으로 분기한다.

## 8.2 상태 Chip 어휘표 (X2)

채팅·목록·거래 헤더에서 쓰는 상태 라벨은 이 표의 어휘만 사용하며 임의 추가를 금한다.

| 상태 코드 | 의뢰인 라벨 | 청명 라벨 | 톤 | 트리거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| requested | (없음) | 응답 대기 | danger-Soft | 요청 도착 후 청명 미응답 |
| quote_sent | 협의중 | 협의중 | brand-Soft | 견적서 전송 |
| quote_accepted | 진행중 | 진행중 | brand-Soft | 견적 수락 |
| payment_pending | 결제대기 | 결제 요청 | warning-Soft | 청명이 결제 요청 |
| payment_done | 진행중 | 결제 완료 | success-Soft | 결제 완료 |
| completed | 완료 | 완료 | ink-Soft | 작업 완료 체크 |
| regular | 정기 | 정기 고객 | warning-Soft | 월 반복 매칭 |

## 8.3 알림·상태전이 트리거 (X3)

| 이벤트 | 수신자 | 채널 | 시각적 표지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 견적 요청 매칭 | 청명 | Push + 인앱 | 탭 빨간 점 · 홈 배너 카운트 증가 |
| 견적서 도착 | 의뢰인 | Push + 인앱 | 받은견적 탭 빨간 점 · 홈 배너 |
| 메시지 수신 | 양측 | Push + 인앱 | 채팅 탭 빨간 점 · 행 미읽음 숫자 |
| 결제 요청 | 의뢰인 | Push + 인앱 | 채팅 Chip "결제대기" · 홈 "결제 요청 1건" |
| 일정 리마인드 | 양측 | Push | 방문 1시간 전 알림 |
| 리뷰 요청 | 의뢰인 | Push | 완료 카드 "리뷰 남기기" CTA |

## 8.4 결제 & 크레딧 정책 (X6)

| 항목 | 의뢰인 측 | 청명 측 |
| --- | --- | --- |
| 결제 방식 | 카드 + 간편결제 (PortOne PG 중개) | 정산 계좌 (수수료 차감 후 입금) |
| 정산 주기 | — | 주 1회 [결정 대기] |
| 크레딧 정책 | "청광페이" 잔액·충전 가능. 광고·매칭 상위노출 금지 | 동일 |
| 수수료 구조 | 없음 (의뢰인 무료) [추정] | 거래액의 X% [결정 대기] |
| 세금계산서 | PortOne 자동 발행 | PortOne 자동 발행 |

# 9. 신뢰·매칭 로직

## 9.1 3대 신뢰 지표 (X4)

| 지표 | 정의 | 윈도우 | 표시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재계약률 | 동일 의뢰인이 30일 내 2회 이상 예약한 비율 | 최근 180일 | % 단위, 소수 없음 |
| 평균 응답 | 견적 요청 → 최초 응답까지 경과 시간의 중앙값 | 최근 30일 | 60분 미만은 "분", 이상은 "시간" |
| 완료 작업 | 거래완료 상태로 마감된 건수 누적 | 전체 기간 | 숫자 (세 자리 이상 쉼표 선택) |

## 9.2 매칭 알고리즘 가중치 (MVP 초안 · 확정 대기)

| 요인 | 가중치 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 지역 근접도 (거리 역수) | 35% | 방문 서비스 특성상 이동 거리가 가장 큰 비용 |
| 재계약률 | 25% | 누적된 고객 만족의 가장 직접적 신호 |
| 응답 속도 | 20% | 첫 견적 도착 중앙값이 전환율과 높은 상관 |
| 유형 전문성 매칭 | 15% | 입주/사무실/에어컨 등 전문성 차등 |
| 배상보험 가입 | 5% | 신뢰의 보조 신호, 과도 의존 방지 |

출시 후 전환율·만족도 데이터가 누적되면 가중치를 재학습한다. 초기 버전은 위 고정 비율로 출시한다.

## 9.3 인증 · 배상보험 · 위생 안심 배지

- 청명 인증은 2단계: 신원확인 → 배상보험 가입 증빙. 프로필 공개 전 필수

- 배상보험 미가입 청명은 카드 배경·Chip에서 즉시 식별되도록 시각 구분 (danger 톤)

- Phase 0의 위생 안심 배지는 청광 실제 고객만 부여, Firestore 규칙상 클라이언트가 변경 불가 (운영자 수동)

# 10. 결정 대기 항목 & 리스크

## 10.1 결정 대기 항목 (Open Decisions)

| ID | 주제 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| U1 | 매칭 알고리즘 가중치 | 35/25/20/15/5 초안의 확정 및 재학습 주기 |
| U2 | 수수료 구조 | 청명 측 거래 수수료 비율 |
| U3 | 정산 주기·최소 정산액 | 주 1회 가정 확정 여부 |
| U4 | 리뷰 작성 규칙 | 작성 가능 기간, 편집/삭제 권한, 별점 세분화 |
| U5 | 커뮤니티 모더레이션 | 신고·차단·게시 정책 |
| U6 | 분쟁·환불 보조 상태 머신 | X1에서 분기할 플로우 설계 |
| U7 | 청명 가입 심사 기준 | 신원·경력·배상보험 증명 구체화 |
| U8 | 의뢰인 로그인·소셜 가입 | 이메일·카카오·애플 적용 범위 |

권고 진행 순서: U1 (매칭) → U7 (청명 가입) → U6 (분쟁) → 나머지.

## 10.2 리스크 레지스터

| 리스크 | 확률 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 양면 시장의 한쪽 부족 (수요 또는 공급) | 높음 | 상 | 청명 PRO 사전 의향서 50명 이상 확보 후 론칭. 초기 지역은 강남·서초로 제한 |
| 분쟁 중재 부하 | 중 | 상 | U6 보조 상태 머신 · 자동 환불 규정 · CS 전담 인력 1명 |
| KYC·보증·보험 관리 공수 | 중 | 중 | 가입 심사 표준화, 증빙 서버 보관 정책, 분기 감사 |
| 정산·세무 복잡도 | 중 | 상 | PortOne 정기결제 + 자동 세금계산서 + 세무 대행 계약 |
| 규제 변경 (용역 중개·개인정보) | 저 | 상 | 이용약관 법무 검토 + 연 1회 재검토 |
| Phase 1 조기 착수 유혹 | 높음 | 상 | Phase 1 착수 조건 4항목을 분기 재검토, 미달 시 절대 착수 금지 |
| LLM (Gemini) 가격·정책 변경 | 중 | 상 | 모델 추상화 레이어 유지, 대체 모델(OpenAI·Claude) 스위치 가능 설계 |

# 11. 부록

## 11.1 용어집

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 의뢰인 | 청소 서비스를 의뢰하는 고객 (B2C·B2B 포함) |
| 청명 | 청소 전문가·업체. 개인사업자 또는 법인 |
| 청명 PRO | 청명 전용 애플리케이션의 브랜드 명칭 |
| 청광페이 | 앱 내 결제·정산 수단 (PortOne PG 중개) |
| 역경매 | 복수 공급자(청명)가 한 수요자(의뢰인)의 조건에 맞춰 견적을 제시하는 거래 구조 |
| 배상보험 | 청명이 작업 중 파손·사고 시 배상을 담보하는 보험 |
| 위생 안심 배지 | Phase 0 AI 홍보 페이지에서 청광 실제 고객에게 부여되는 신뢰 표식 |
| 3대 지표 | 재계약률 · 평균 응답시간 · 완료 작업 수 |
| 상태 머신 | 거래의 진행 단계를 유한 상태로 표현한 흐름. 순방향만 허용 |

## 11.2 Changelog

| 버전 | 날짜 | 주요 변경 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-22 | · 초판. 기능정의서 v0.1 · IA v0.2 · 디자인정의서 v0.5 · 코드베이스 분석서 · 1인 운영 실행계획서를 통합 · 3단계 로드맵(Phase 0/1/2) 정립 및 Phase 1 착수 조건 명문화 · 10개 기능 그룹 인덱스 · 거래 상태 머신 · 상태 Chip 어휘표 · 매칭 가중치 · 신뢰 지표 정리 · 결정 대기 8건 · 리스크 7건 식별 |

## 11.3 본 문서의 활용 원칙

본 기획서는 세부 스펙 문서(기능정의서·IA·디자인정의서·코드베이스 분석서·1인 운영 실행계획서)의 진입 관문이다. 의사결정자는 본 문서를 읽고 큰 방향을 승인하며, 실무자는 각 장의 참조를 따라 원본 문서로 진입하여 구현을 진행한다. 본 문서의 Changelog는 원본 문서들의 주요 변경 시 반드시 함께 갱신한다.

— 문서 끝 —