청광 — QA & Figma 기능명세 작업범위 정리

용역자(QA · Figma 기능명세 담당) 핸드오프 문서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 서비스 | 청광 (Cheonggwang) · 청소 특화 역경매 매칭 플랫폼 |
| 서비스 URL | https://www.cheonggwang.kr |
| 기술 스택 | Next.js 16 (App Router) · React 19 · Firebase · Capacitor(iOS/Android) |
| 규모 | 페이지 60개 · 역할(계정 유형) 5종 |
| 작성 기준 | 실제 코드베이스 스냅샷 (src/app) · 2026-06-05 |

# 0. 먼저 읽어주세요 (요약)

청광은 청소 특화 역경매 매칭 플랫폼으로 시작했지만, 현재 코드는 매칭 외에 홍보페이지 빌더 · AI 콘텐츠(팁) 발행 · 파트너 시스템까지 포함하도록 확장돼 있습니다. 그래서 QA와 화면설계를 '역할(계정 유형)' 단위로 끊어서 진행하는 것이 가장 깔끔합니다. 작업은 아래 5개 역할 그룹으로 나뉩니다.

| # | 역할 그룹 | 한 줄 정의 | 페이지 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 의뢰인 — 매칭 플로우 | 견적요청 → 받은견적 → 청명찾기 → 채팅 | 약 10 |
| B | 의뢰인 — 빌더/스토리 | 홍보페이지 만들기, 사진→AI블로그 스크랩북 | 약 5 |
| C | 청명(provider) | 받은요청 확인 → 견적제안, 작업이력/프로필 | 약 6 |
| D | 파트너 + 커뮤니티/콘텐츠 | 글·시리즈 발행, 공개 커뮤니티, AI 팁 | 약 17 |
| E | 관리자(admin) | 파트너 승인, 청명·게시물 관리, 팁 생성/스케줄 | 약 18 |

QA 시작 전 필수: /sample-accounts 페이지에 역할별 테스트 계정이 정리돼 있습니다. QA·화면확인의 진입점으로 여기를 먼저 쓰세요.

# 1. 기술 스택 / 작업 시 주의사항

- Frontend: Next.js 16 (App Router, Server Actions), React 19, Tailwind v4

- Auth/DB/Storage: Firebase 12 (client) + firebase-admin 13, Firestore

- AI: Google Generative AI — 팁/블로그 자동 생성

- 모바일: Capacitor (iOS/Android 래핑 존재, appId kr.co.cheonggwang)

- 폼/검증: react-hook-form + zod — 도메인 규칙 원천은 src/domain/*-schema.ts

- ⚠️ Next.js 16 주의: 라우팅·캐시·서버액션 규약이 일반 Next와 다름. 구현 검증 시 node_modules/next/dist/docs/ 선행 확인. (QA·화면설계만이면 영향 적음)

핵심 폴더: src/app(라우트+api+actions), src/components(역할별 UI), src/domain(스키마·상수), src/lib(firebase·llm·tips·quote·chat·seo), src/types(엔티티 타입).

# 2. 역할별 페이지 인벤토리 (QA & Figma 대상 목록)

각 행 = 화면 1개. QA는 '이 화면을 테스트', Figma는 '이 화면을 그린다'로 동일 목록 공유. 우선순위 P0(핵심·먼저) / P1(중요) / P2(후순위). URL은 클릭 가능하며, [param]은 동적 경로(실제 ID로 치환).

## 공통 / 비로그인 (모든 역할 진입점)

| URL | 화면 설명 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| / | 랜딩(홈) — 가장 큰 페이지(410줄), 서비스 소개·진입 | P0 |
| /login | 로그인 | P0 |
| /signup-provider | 청명 회원가입 | P0 |
| /signup-partner | 파트너 신청 | P1 |
| /signup-partner/submitted | 파트너 신청 완료 | P1 |
| /sample-accounts | QA용 테스트 계정 안내 (QA 진입점) | P0 |
| /search | 청명 검색 | P1 |
| /discover | 청명 둘러보기 | P1 |
| /terms | 이용약관 | P2 |
| /privacy | 개인정보처리방침 | P2 |
| /logout | 로그아웃 처리 | P2 |

## A. 의뢰인(고객) — 매칭 플로우 [P0 최우선 그룹]

| URL | 화면 설명 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| /quote/new | 견적 요청 작성 (청소 유형×주기 매트릭스) | P0 |
| /quote/thanks | 견적 요청 완료 | P0 |
| /received | 받은 견적 목록 | P0 |
| /received/[requestId] | 받은 견적 상세 / 비교 | P0 |
| /chat | 채팅 목록 | P0 |
| /chat/[threadId] | 1:1 대화 | P0 |
| /providers/[providerId] | 청명 공개 상세(프로필·포트폴리오·리뷰) | P0 |

## B. 의뢰인(고객) — 빌더/스토리 [P1]

사업주(식당·미용실·카페)용 홍보페이지/콘텐츠 생성 기능. 매칭과 별개 제품 라인. (경로의 (customer) 그룹은 URL에 노출되지 않음)

| URL | 화면 설명 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| /dashboard | 고객 대시보드 | P1 |
| /editor/new | 업종 선택 후 새 홍보페이지 시작 | P1 |
| /editor/[pageId] | 홍보페이지 에디터 | P1 |
| /stories | 내 스크랩북 (사진→AI블로그) | P1 |
| /stories/new | 사진 업로드 | P1 |
| /p/[slug] | 완성된 홍보페이지 공개 뷰 | P1 |

## C. 청명(provider) [P0]

| URL | 화면 설명 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| /provider/home | 청명 홈 대시보드 | P0 |
| /provider/requests | 받은 견적 요청 목록 | P0 |
| /provider/requests/[id]/propose | 견적 제안 작성 | P0 |
| /provider/works | 작업 이력 / Before·After 포트폴리오 | P1 |
| /provider/profile | 청명 프로필 편집 | P1 |
| /provider/settings | 청명 설정 | P2 |

## D. 파트너(partner) + 커뮤니티/콘텐츠 [P1~P2]

| URL | 화면 설명 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| /partner/posts | 파트너 글 목록 | P1 |
| /partner/posts/new | 파트너 글 작성 | P1 |
| /partner/posts/[postId]/edit | 파트너 글 수정 | P1 |
| /partner/series | 시리즈(연재) 관리 | P2 |
| /partner/profile | 파트너 프로필 | P2 |
| /partner/settings | 파트너 설정 | P2 |
| /community | 커뮤니티 홈 | P1 |
| /community/[postId] | 커뮤니티 글 상세 | P1 |
| /community/p/[slug] | 커뮤니티 글(슬러그) | P2 |
| /community/partners | 파트너 피드 탭 | P2 |
| /community/providers | 청명 피드 탭 | P2 |
| /community/stories | 스토리 피드 탭 | P2 |
| /community/stories/upload | 스토리 업로드 | P2 |
| /community/tips | 팁 피드 탭 | P2 |

## E. 관리자(admin) [P1, 내부용]

| URL | 화면 설명 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| /admin/login | 관리자 로그인 | P1 |
| /admin | 관리자 대시보드 | P1 |
| /admin/partners | 파트너 관리 | P1 |
| /admin/partners/new | 파트너 등록 | P1 |
| /admin/partners/[partnerId] | 파트너 상세 | P1 |
| /admin/partners/applicants | 파트너 신청자 목록 | P1 |
| /admin/partners/applicants/[applicantId] | 신청 승인/반려 | P1 |
| /admin/providers | 청명 관리 | P1 |
| /admin/posts | 게시물 관리(승인/회수) | P1 |
| /admin/tips | AI 팁 관리 | P2 |
| /admin/tips/generate | 팁 생성 | P2 |
| /admin/tips/schedule | 팁 발행 스케줄 | P2 |
| /admin/tips/topics | 팁 주제풀 | P2 |
| /admin/tips/topics/new | 주제 추가 | P2 |
| /admin/tips/topics/[topicId] | 주제 상세 | P2 |
| /admin/auto-series | 자동 시리즈 | P2 |
| /admin/content-templates | 콘텐츠 템플릿 | P2 |
| /admin/rag-review | RAG 검수 | P2 |

# 3. 기능 그룹(도메인) — 화면을 묶는 백엔드 단위

QA 시 '화면 따로 + 기능 흐름 따로'를 같이 봐야 빠지지 않습니다. 서버액션(src/app/actions)·도메인 스키마 기준 핵심 기능 묶음:

| # | 기능 그룹 | 핵심 코드 위치 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 인증/온보딩 | auth-actions, provider-signup-schema, partner-application-schema |
| 2 | 견적 역경매 (핵심) | quote-actions, quote-response-actions, quote-schemas, quote-status, booking-* |
| 3 | 채팅 | chat-actions, chat-schemas |
| 4 | 청명 대시보드/프로필 | provider-dashboard / editor / profile-actions |
| 5 | 홍보페이지 빌더 | page-actions, promo-actions, provider-editor-schema, promo-schemas |
| 6 | 스토리(사진→AI블로그) | story-scrapbook, stories 라우트, lib/llm |
| 7 | 커뮤니티/피드 | lib/feed, lib/post, components/community |
| 8 | AI 팁 생성·스케줄 | admin-tips-actions, admin-tips-config-actions, lib/tips, lib/llm |
| 9 | 파트너 시스템 | partner-application / profile / issuance / auto-series / templates-actions |
| 10 | 콘텐츠 템플릿 / 자동 시리즈 | content-template-actions, auto-series |
| 11 | SEO | lib/seo, community/*/rss.xml, slug |

# 4. 권장 진행 순서 (QA + Figma 공통 로드맵)

플랫폼 양면(고객↔청명)의 거래 1바퀴가 핵심이므로 거기서 시작합니다.

1차 (P0 · 거래 핵심 루프)

- A. 의뢰인 매칭: /quote/new → /quote/thanks → /received → /received/[requestId] → /chat

- C. 청명: /provider/home → /provider/requests → /provider/requests/[id]/propose

- 공통: /, /login, /signup-provider, /providers/[providerId], /sample-accounts

→ '견적 요청부터 청명 제안, 채팅까지' 한 바퀴. QA·Figma 모두 여기 먼저.

2차 (P1 · 보조 핵심)

- 청명 /provider/works · /provider/profile, 빌더/스토리 /dashboard·/editor·/stories·/p/[slug]

- 관리자 승인 흐름 /admin · /admin/partners* · /admin/providers · /admin/posts, 파트너 글쓰기 + /community

3차 (P2 · 운영/콘텐츠/설정)

- AI 팁 /admin/tips/*, 자동시리즈·템플릿·RAG 검수, 커뮤니티 세부 탭·RSS, 각종 settings, 약관/개인정보

# 5. QA 체크 항목 (각 화면 공통 기준)

- 계정 유형 분기: 비로그인 / 의뢰인 / 청명 / 파트너 / 관리자 — 각 역할 접근 가능·차단이 올바른가 (라우트 가드)

- 상태 커버리지: 빈 상태 / 로딩 / 데이터 있음 / 에러 / 권한 없음

- 폼 검증: src/domain/*-schema.ts zod 규칙대로 정상·경계·오류 입력 처리

- 핵심 액션 결과: 견적 제출·수락, 메시지 전송, 승인/반려 등 서버액션 성공·실패 후 리다이렉트/토스트

- 모바일(Capacitor) 뷰: 주요 화면 모바일 폭에서 깨짐 여부

- 권한/보안: 남의 requestId·threadId·providerId 직접 접근 시 차단되는가 (Firestore Rules와 일치)

화면별 상세 QA 항목 표(엑셀)가 필요하면 이 문서 기준으로 바로 만들 수 있습니다.

# 6. Figma 기능명세 시 참고 자료 (레포 내 기존 문서)

코드와 별개로 레포에 쌓인 기획 산출물입니다. 1차 레퍼런스로 쓰되 최신 진실은 코드임에 유의(일부 4월 작성, 코드가 더 진화).

- 청광_IA_화면플로우.md / .docx — IA 트리·유저플로우(고객 기준)

- 청광_기능_명세서.md (59KB, 5/15) — 기능 ID별 API·스키마·검증 (가장 상세, 개발/QA 시드)

- 청광_기능_정의서.md — 기능 단위·트리거·상태 (65개 기능 ID)

- 청광_디자인_정의서.md — 디자인 토큰·컴포넌트

- 청광_화면기획서_*.md — 화면별 기획서(HOME-01, FIND-01, CHAT-01, REQUEST-01, QUOTES-01, PROV-* 등)

- 청광_유저_페르소나.md / 청광_페르소나_UX_시나리오.md — 사용자 시나리오

# 7. 용역자에게 넘길 때 한 문장 요약

청광은 5개 역할(의뢰인·청명·파트너·관리자 + 공개)로 구성된 60화면 규모의 Next.js/Firebase 앱입니다. 거래 핵심 루프(견적요청→받은견적→청명제안→채팅)를 P0로 먼저 QA·화면설계하고, 이후 빌더/스토리·관리자 승인·콘텐츠/팁 순으로 진행합니다. 테스트 진입은 /sample-accounts, 서비스 URL은 https://www.cheonggwang.kr, 기능 규칙의 원천은 src/domain/*-schema.ts 와 청광_기능_명세서.md 입니다.